# 10 de marzo de 2011

# DF-CI-0405-2011

Señores(as)

Directores(as) o Jefes(as) de Crédito

Entidades Autorizadas

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estimados señores:

Para el trámite de casos individuales de art. 59, proyectos (S-001, S-002, S-003 y S-004), y de casos de proyecto de llave en mano, me permito comunicarles los plazos que se establecen para dar una respuesta a la Entidad Autorizada y éstas a su vez al BANHVI, una vez que ingrese la solicitud a la dirección FOSUVI:

- Proyectos (S-001, S-002, S-003 y S-004):

Dirección FOSUVI y Departamento Técnico:

  - Máximo 10 días hábiles una vez ingresado a la Dirección para revisión preliminar de cumplimiento de requisitos, e informe a la Entidad Autorizada de posibles anomalías.

Entidad Autorizada:

  - Se establece un plazo máximo de 8 días hábiles, una vez recibidas las anomalías para pronunciarse respecto a las inconsistencias

Dirección FOSUVI:

  - En caso de no recibir respuesta en plazo, se procederá a la devolución del expediente.

Dirección FOSUVI y Departamento Técnico:

  - Máximo 20 días hábiles una vez ingresado a la Dirección para la revisión de planos constructivos, presupuestos, especificaciones técnicas y cumplimiento de Directriz 27, e informe a la Entidad Autorizada de posibles anomalías.

Entidad Autorizada:

  - Se establece un plazo máximo de 8 días hábiles, una vez recibidas las observaciones para pronunciarse respecto a las inconsistencias.

Dirección FOSUVI:

  - En caso de no recibir respuesta en plazo, se procederá a la devolución del expediente.

Dirección FOSUVI y Departamento Técnico:

  - Máximo 30 días hábiles para enviar el informe final a la Jefatura de la Dirección Fosuvi desde el momento que la Entidad Autorizada complete toda la documentación solicitada en ambos informes preliminares.  (Puntos 1.1 y 1.4).

  - Informe final de la Dirección FOSUVI: 6 días hábiles posterior a la entrega del Informe del Departamento Técnico.  Se traslada a la Subgerencia de Operaciones para trámite y posible presentación a Junta Directiva.

- Llave en mano:

  - Revisión de Análisis y Control: 3 días hábiles máximo.  Una vez revisados, se devuelven al Departamento Técnico, dividido en dos grupos:

    - sin anomalías y

    - con anomalías (siempre deben ir por separado).

  - Departamento Técnico y Dirección FOSUVI: 5 días hábiles máximo para la devolución con anomalías y para la programación de visita técnica.

  - Informe final de llave en mano Departamento Técnico: 5 días hábiles posteriores a la visita técnica si los inmuebles cumplen con todos los requisitos (rige para proyectos con 40 casos o menos).  Los que sean mayores a esta cantidad se programan cuando ingresen a la Dirección FOSUVI y se comunicará a la Entidad Autorizada el plazo por escrito.

  - Informe final de la Jefatura de la Dirección: 5 días hábiles posterior a la entrega del Informe del Departamento Técnico.  Se traslada a la Subgerencia de Operaciones para trámite y posible presentación a Junta Directiva.

Entidad Autorizada:

  - Se establece un plazo máximo de 5 días hábiles a la Entidad, para pronunciarse respecto a la falta de requisitos en el expediente, las cuales serán comunicadas vía correo electrónico.

Dirección FOSUVI:

  - En caso de no recibir respuesta en plazo, se procederá a la devolución del expediente.

  - Para aquellos casos en que se encuentren deficiencias de tipo técnico en la visita de campo, se procederá a la devolución del total de los casos con inconsistencias, máximo 3 días hábiles posterior a la visita.

- Casos individuales:

  - Revisión de Análisis y Control: 3 días hábiles máximo.  Una vez revisados, se devuelven a Estrella, dividido en dos grupos:

- sin anomalías y

- con anomalías (siempre deben ir por separado).

  - Análisis del caso:

Dirección FOSUVI:

    - Si el caso no presenta ningún inconveniente en el análisis, 5 días hábiles máximo para el informe final.

    - Si el caso presenta anomalías o falta de requisitos, 5 días hábiles máximo para comunicarlo a la Entidad Autorizada, vía correo electrónico.

    - Si el caso requiere de visita Técnica, se debe programar con el Departamento Técnico, se establece un plazo de 2 días hábiles para la fecha de visita, la cual deberá ser incluida el sistema.

Entidad Autorizada:

  - Se establece un plazo máximo de 5 días hábiles a la Entidad, para pronunciarse respecto a la falta de requisitos en el expediente, las cuales serán comunicadas vía correo electrónico.

Dirección FOSUVI:

  - En caso de no recibir respuesta en plazo, se procederá a la devolución del expediente.

En caso de que en el análisis del proyecto o del expediente se requiera solicitar algún requisito adicional indispensable propio del proceso, el BANHVI se le solicitará a la Entidad vía correo electrónico en el cual se le establecerá el plazo para su presentación.

Agradezco mucho su colaboración.

Atentamente,

Martha Camacho Murillo, MBA.

Directora FOSUVI

MCM/pqe/hmc*

	Dirección FOSUVI

Departamento de Análisis y Control

Departamento Técnico

Archivo